2018年攀钢集团西昌钢钒有限公司电动葫芦、单梁吊等起重设备

维修技术要求

甲方：攀钢集团西昌钢钒有限公司

设备部（签章）：

能源动力中心（签字）：                  制造部（签字）：

物流中心（签字）：                      热轧厂（签字）：

炼铁厂（签字）：                        炼钢厂（签字）:

制造部（签字）：                      盘江煤化工（签字）:

乙方（盖章）：

负责人：（签字）

经办人：（签字）

签订日期：2016年  月  日

为实现攀钢集团西昌钢钒有限公司（以下简称“西昌公司”）人员精简、生产高效的目标，根据辅助设备专业化管理的思想，甲方将西昌公司的电动葫芦、单梁吊、龙门吊、悬臂吊等起重设备的全年维护、检修委托给乙方。为明确双方职责，经双方友好协商，达成以下协议：

- 工程内容、分工细则

- 工程内容

西昌公司产权范围内炼铁厂、盘江煤化工、炼钢厂、板材厂、能动中心、物流中心、制造部的电葫芦、电葫芦式单梁吊、电葫芦式悬臂吊、电葫芦式龙门吊等起重设备的电气、机械设备系统维修。

- 分工细则

- 电气部分：从电动葫芦、单梁吊、龙门吊、悬臂吊配电箱进线端（含配电箱）以后所有电气部分（如电线、电缆、滑线、操作开关及本体电气部分等）由乙方负责，配电箱动力开关输入端以前部分由甲方负责。

- 机械部分：电动葫芦及吊挂装置（包括吊挂装置）的机械、结构由乙方负责维修；单梁吊、龙门吊、悬臂吊还包括除电动葫芦及吊挂装置以外所有机械和结构，均由乙方负责维修。

- 职责

- 甲方职责

- 负责提供电动葫芦、单梁吊、龙门吊、悬臂吊等起重设备维护检修必需的技术资料（接线图、设备清单、易损件装配图等，电动葫芦、单梁吊采购厂家）。

- 负责对电动葫芦、单梁吊、龙门吊、悬臂吊等起重设备机械的正常操作管理。

- 负责反馈电动葫芦、单梁吊、龙门吊、悬臂吊等起重设备的运行故障及维护检修质量异议信息。

- 负责提供电动葫芦、单梁吊、龙门吊、悬臂吊等起重设备维护所必要的工作条件。

- 负责不定期检查乙方工作。

- 负责紧急情况下的应急措施的实施。

- 负责配备乙方的工具库、材料库或提供摆放场地。

- 负责现场配合人员对乙方交代电动葫芦、单梁吊、龙门吊、悬臂吊等起重设备的安装地点及现场安全注意事项，并负责配电箱以前部分的停送电。

- 乙方职责

- 负责持续提供电动葫芦、单梁吊、龙门吊、悬臂吊等起重设备的维修服务。

- 负责编制电动葫芦、单梁吊、龙门吊、悬臂吊等起重设备的四大标准。

- 负责提供电动葫芦、单梁吊、龙门吊、悬臂吊等起重设备的维护检修所需所有的备件、材料，包括因事故损坏的设备备件、材料的提供及维修、安装、调试。

- 负责维护、检修所用车辆及工器具。

- 负责按期提供电动葫芦、单梁吊、龙门吊、悬臂吊等起重设备的点检及维修记录。

- 负责设备检修前电动葫芦、单梁吊、龙门吊、悬臂吊等起重设备的检查、确认及其检修后的现场三清。

- 负责与甲方的对口联络工作。

- 参与紧急情况下的抢险工作。

- 负责检修平台的维护、检修。

10.应自觉遵守甲方的各项管理规定。

11.配合定期检验，负责整改工作。

- 资格要求

乙方需具备相应特种设备维修许可，乙方维护、检修及管理人员必须具备相应的起重设备维护检修、操作资质及指吊资质，电气作业人员还应具备电气特种作业资格证。

- 业务流程及有关条款

- 乙方进场前，甲方负责所有电动葫芦、单梁吊、龙门吊、悬臂吊等起重设备的电气、机械、安全装置均能有效运作，并且通过州技术监督局检查，并取得设备使用证。对无法达到以上条件的电动葫芦、单梁吊、龙门吊、悬臂吊等起重设备，乙方可以不予维护。

- 要求乙方对电动葫芦、单梁吊、龙门吊、悬臂吊等起重设备的维护工作在甲方现场进行，对于要拉回乙方厂内维修的，需经甲方同意且所有拆装、运输等工作及费用由乙方自行负责。

- 乙方必须保证对电动葫芦、单梁吊、龙门吊、悬臂吊等起重设备进行巡回检查及维护（每月每台至少2次，并做好检查记录），乙方每季度将巡检及维修记录交甲方存档，甲方认为有必要定修的设备，乙方需按照甲方要求进行定修。

- 工作量确认

产权单位必须建立电动葫芦、单梁吊、龙门吊以及悬臂吊等起重设备的维修台帐，并按月统计KPI指标（见表），以此作为本项目预算和结算的依据。

| 序号 | 项目单位 | KPI指标 | 目标值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 目标值1 | 目标值2 | 目标值3 |
| 1 | 项目所属单位 | 设备可开动率 | 97% | 98% | 99% |
| 2 |  | 责任事故故障次数 | 2 | 1 | 0 |
| 3 |  | 修复延迟次数 | 2 | 1 | 0 |
| 当月未达到目标值1时，每项考核1500元；达到目标值1、未达到目标值2时，每项考核1000元；达到目标值2、未达到目标值3时，每项考核500元。 |  |  |  |  |  |

- 时限要求

- 乙方填写的维修记录，每月送设备所属单位管理人员签字认可一次。甲方保存维修记录以备检查。

- 电动葫芦、单梁吊、龙门吊、悬臂吊等起重设备发生运行故障时，乙方应按甲方电话通知要求及时到达现场处理故障，最迟不超过30分钟。

- 乙方确保甲方单台设备月可开动率≥97%。

- 质量及验收

- （一）维护质量要求及验收标准

- 《起重设备监督检验规程》（国质检锅[2002]296号）；

- 《起重设备安装工程施工及验收规范》（GB50278-98）；

- 《起重设备安全规程》（GB/T6067-85）；

- 《起重机滑接输电装置技术条件》（JB/T6391.2-1992）；

- 《起重机电控设备》（JB/T4315-1997）；

- 《钢丝绳电动葫芦技术条件》（JB/T9008.2-1999）；

- 《钢丝绳电动葫芦电气控制设备验收技术条件》（JB/T9008.6-1999）；

- 《轻小型起重机电控设备》(JB/T8319-1996)；

- 《旋臂起重机》(JB/T8906-1999)；

（二）定期检验合格

- 安全、环境保护要求

- 安全要求执行维修项目安全协议。

- 乙方人员进入施工现场必须遵守甲方各项安全及环境管理制度，不准流动吸烟、乱扔杂物，做到文明施工。

- 考核

（一）乙方必须保证电动葫芦、单梁吊、龙门吊、悬臂吊等起重设备的维护质量达到相应的国家标准，并通过该年度的定期检验。

（二）因维护检修质量问题导致电动葫芦、单梁吊、龙门吊、悬臂吊等起重设备损坏，乙方赔偿一切设备损失，并按以下情况扣减维护费用：

- 发生安全或设备事故的，按事故类别扣减维护费用。一般事故扣减200-3000元，重大事故解除维护合同。

- 导致人身伤害的安全事故时，乙方要承担相应责任。

（三）乙方必须接受甲方指挥，保证24小时随时通知随到，并在30分钟内到现场，如不及时到场处理，一次扣乙方维护费200元。

- 若乙方维修时间超过甲方合理要求，则扣除该台设备当月维护费50%。

- 发生设备附件掉落，一次扣乙方维护费500元。

- 乙方人员违反甲方安全、环保等有关规定，按甲方有关规定进行考核。

- KPI相关指标

设备可开动率=（日历时间-事故故障停机时间-检修停机时间）/日历时间×100%

责任事故故障次数=因电动葫芦等起重设备事故故障而导致生产线停机或者生产线检修延时的事故故障次数。

修复延迟次数=当甲方告知乙方设备需维修，乙方无正当理由导致设备维修拖延的次数。

十、设备明细

葫芦吊等起重设备的明细见《葫芦吊等起重设备维修台账》，作为技术协议的附件。

- 十一、其它

本协议原件一式2份，甲方设备部1份，乙方1份，产权单位执复印件；本协议内容从2018年1月1日起开始履行，至2018年12月31日终止；本协议作为商务合同附件，未尽事宜由双方另行协商解决。